Załącznik Nr 8



ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NA 2008 ROK

	Dział

Rozdział
	Wyszczególnienie 
	Nazwa inwestycji
	Plan
	Wykonanie

	600
	Transport i łączność
	
	6 113 846,55
	952 055,05

	60014
	Drogi publiczne powiatowe
	
	5 184 780,30
	952 055,05

	
	
	1.Modernizacja chodnika ul. Poniatowskiego w Jarosławiu
	160 000
	0,00

	
	
	2. Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Lisińskiego w J-wiu
	190 000
	0,00

	
	
	3. Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Sikorskiego w J-wiu
	100 000
	0,00

	
	
	4. Modernizacja chodnika ul. Siemińskiego w Jarosławiu
	90 000
	0,00

	
	
	5. Modern. nawierzchni jezdni ul. Królowej Jadwigi w J-wiu
	100 000
	23 394,54

	
	
	6. Modernizacja chodnika ul. Grodziszczańska w Jarosławiu
	20 000
	0,00

	
	
	7. Modernizacja chodnika ul. Reymonta w Jarosławiu
	60 000
	0,00

	
	
	8. Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Chopina w Jarosławiu
	70 000
	0,00

	
	
	9. Budowa mostu w miejscowości Boratyn
	2 067 720
	0,00

	
	
	10. Modernizacja drogi Kańczuga - Jarosław
	14 640
	14 640

	
	
	11. Modernizacja drogi Zarzecze –Pełnatycze - Bystrowice
	74 640
	74 640

	
	
	12. Skanalizowanie ruchu „Krzyżowe drogi” w Jarosławiu
	839 516,30
	839 380,51

	
	
	13. Modernizacja drogi Radymno - Wacławice
	40 000
	0,00

	
	
	14. Modernizacja drogi Surmaczówka - Zapałów
	80 000
	0,00

	
	
	15. Modernizacja chodnika ul.3 Maja w Radymnie
	90 000
	0,00

	
	
	16. Modernizacja chodnika ul. Pasieka w Jarosławiu
	90 000
	0,00

	
	
	17. Modernizacja chodnika w Roźwienicy
	160 000
	0,00

	
	
	18.Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1776R – droga przez wieś Jodłówka
	100 000
	0,00

	
	
	19.Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica- Maćkowice
	100 000
	0,00

	
	
	20.Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka w m. Pruchnik ul.Markiewicza
	738 264
	0,00

	60078
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
	
	929 066,25
	0,00

	
	
	1. Modernizacja drogi Jodłówka przez wieś
	156 250
	0,00

	
	
	2. Modernizacja drogi Rokietnica – Wola Rokietnicka
	156 250
	0,00

	
	
	3. Zabezpieczenie osuwiska w Świebodnej
	616 566,25
	0,00

	750
	Administracja publiczna
	
	163 000
	66 910,13

	75020
	Starostwa powiatowe
	1. Zakup zestawów komputerowych , zwrot udziel. bonifikaty-dot.sprzedaży nieruchomości dz.3103/16 obwód Jarosław(Przedszkole Wojskowe)
	163 000
	66 910,13

	754
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	
	35 000
	0,00

	75411
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
	1.Zakup samochodu specjalnego operacyjnego
	35 000
	0,00

	801
	Oświata i wychowanie
	
	572 000
	19 250,00

	80111
	Gimnazja specjalne
	1. Budowa sali gimnastycznej - Specj.Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
	400 000
	0,00

	80120
	Licea ogólnokształcące
	1. Modernizacja kotłowni CO – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie
	42 000
	950,00

	80130
	Szkoły zawodowe
	1. „Budowa klatki schodowej”- Zesp. Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
	30 000
	0,00

	80140
	Centra kształcenia ustaw.i prakt. oraz ośrodki dokształc. zawodowego
	1.Modernizacja warsztatów na potrzeby CKP III etap


	100 000


	18 300,00

	851
	Ochrona zdrowia
	
	607 000
	257 000,00

	85111
	Szpitale ogólne
	1.Ucyfrowienie – zakup oprogram. do rezonansu magnetycznego 257 000 , zakup stołu operacyjnego 150 000, zakup agregatu prądotwórczego 200 000–  COM Jarosław
	607 000
	257 000,00

	852
	Pomoc społeczna
	
	284 000
	38 858,69

	85202
	Domy pomocy społecznej
	1. Zakup pralnicy – DPS Jarosław


	20 000
	0,00

	
	
	2. Budowa DPS Jarosław – przygotowanie dokumentacji
	200 000
	0,00

	
	
	3. Budynek gosp.- mieszkalny DPS Sośnica – kontyn. inwest.
	39 000
	38 858,69

	
	
	4.Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą i budowa instalacji solarnej – DPS Wysock
	25 000
	0,00

	854
	Edukacyjna opieka wychowawcza
	
	100 000
	0,00

	85410
	Internaty i bursy szkolne
	1. Kontynuacja inwestycji – nadbudowa III piętra budynku Bursy Międzyszkolnej w Jarosławiu
	100 000
	0,00

	
	Ogółem
	
	7 874 846,55 
	1 334 073,87


Załącznik Nr 9













Wydatki na programy i projekty realizowane ze  środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności na 2008r.

	lp
	Nazwa zadania
	Podstawa
	Nazwa źródła finansowania
	Kwota na 2008 rok
	Udział jst na 2008
	Udział budżetu Państwa na 2008 rok
	Środki z budżetu UE
	Wykonanie
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	
	10



	1.
	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – „Scalanie gruntów”
	Umowa Nr 61411-UM4900003/05 

z 27.12.2005r.
	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
	3 479 450
	0
	740 094
	2 739 356
	1 696 152,90
	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu



	2.
	„Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”
	Umowa Nr WSEI/2.1a/2007/19 z 15.03.2007
	Europejski Fundusz Społeczny
	43 167,09
	0
	10 791,26
	32 375,83
	38 164,81
	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

	3.
	„Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”
	Umowa Nr WSEI/2.1a/2007/20 z 15.03.2007
	Europejski Fundusz Społeczny
	11 834,17
	0
	2 958,54
	8 875,63
	11 834,17
	Zesp. Szkół Drogowo-Geodez. i Licealnych w Jarosławiu

	4.
	„Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”
	Umowa Nr WSEI/2.1a/2007/21 z 15.03.2007
	Europejski Fundusz Społeczny
	46 805,55
	0
	11 701,39
	35 104,16
	46 804,56
	Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogóln.w Jarosławiu

	5.
	„Uczenie się przez całe życie”- wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych
	Umowa 07/PV01/07-0226
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
	5 417,65
	0
	0
	5 417,65
	4 728,78
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

	6.
	„Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim”
	Umowa UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00
	Europejski Fundusz Społeczny
	147 974,87
	15 680
	19 844,24
	112 450,63
	30 993,75
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

	
	Ogółem
	x
	x
	3 734 649,33
	15 680
	785 389,43
	2 933 579,90
	1 828 678,97
	x


