Załącznik Nr 10

Wydatki na rok 2008 związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
pn:”Rozwój infrastruktury oświatowej i drogowej Powiatu Jarosławskiego” oraz ” Rozwój infrastruktury drogowej Powiatu Jarosławskiego”





Wykonanie na 30.06.2008r.

1.Wydatki na rok 2008 związane z wieloletnim programem inwestycyjnympn:”Rozwój infrastruktury oświatowej i drogowej Powiatu Jarosławskiego”

	Nr zad.
	Nazwa zadania i cel programu
	Wysokość wydatków na zadanie
	Razem
rok 2008
	Wykonanie


	
	
	Rok
	Środki własne
	Środki z innych źródeł
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Nadbudowa III piętra budynku Bursy Międzyszkolnej w Jarosławiu –poprawa warunków nauki dla uczniów oraz pracy nauczycieli poprzez rozbudowę i modernizację bazy oświatowo - wychowawczej
	2008


	100 000


	0
	100 000
	0,00

	
	RAZEM


	
	100 000
	0
	100 000
	0,00


2.Wydatki na lata 2008 – 2010  związane z wieloletnim programem inwestycyjnym pn:” Rozwój infrastruktury drogowej Powiatu Jarosławskiego”

	Nr zad.
	Nazwa zadania i cel programu
	Wysokość wydatków na zadanie
	Razem
wydatki

	Wykonanie

	
	
	Rok
	Środki własne
	Środki z innych źródeł
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1617R Kańczuga – Jarosław 
oraz ulic Szczytniańskiej
 i  Racławickiej w Jarosławiu km 11+310 ÷ 19+378 z wyłączeniem odcinków 12+925 ÷ 15+100 oraz 17+551,50 ÷ 17+677,50- poprawa stanu technicznego dróg powiatowych przez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników oraz nowego oznakowania. Jednostką odpowiedzialną za realizacje zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg.
	2008
	14 640,00
	0,00
	14 640,00
	14 640,00

	
	
	2009
	1809748,22
	4222745,84
	6 032 494,06
	

	
	
	2010
	452437,06
	1055686,46
	1 508 123,52
	

	
	RAZEM
	
	2 276 825,28
	5 278 432,30
	7 555 257,58


	14 640,00

	2
	Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1619R Zarzecze – Pełnatycze – Bystrowice km 3+225 – 6+393- poprawa stanu technicznego dróg powiatowych przez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników oraz nowego oznakowania. Jednostką odpowiedzialną za realizacje zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg.
	2008
	74 640,00
	0,00
	74 640,00
	74 640,00

	
	
	2009
	775 615,63
	1 809 769,80
	2 585 385,43
	

	
	
	2010
	193 903,91
	452 442,45
	646 346,36
	

	
	RAZEM
	
	1 044 159,54
	2 262 212,25
	3 306 371,79
	74 640,00


Łączne wydatki w roku 2008  dotyczące Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn:” Rozwój infrastruktury drogowej Powiatu Jarosławskiego” wynoszą 89 280 zł.

